| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 04 Desenvolver Tela de Entrada do Sistema | Start Date:01/11/2024 | Final Date: 09/11/2024 |  |
| Team Members |  |  |  |
| Marco Antônio dos Santos Massom |  |  |  |
| Kétlyn Christini Tonholi |  |  |  |
| Renato dos Santos Filho |  |  |  |
| Pedro Besteti Rotondo |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 013 | ## Sprint 04 - Desenvolver tela de entrada do sistema | 01/11/2024 | 09/11/2024 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 013 | O objetivo é criar a tela de entrada do sistema, que é o primeiro ponto de contato dos usuários com a plataforma. Essa tela deve ser intuitiva e acessível, apresentando opções claras para login e navegação, e comunicando a proposta do sistema: uma plataforma para gerenciar o cuidado e o bem-estar dos idosos e pessoas especiais. | Kétlyn Tonholi; Marco Antônio Massom; Renato dos Santos Filho; Pedro Besteti Rotondo; | Concluído | 40h | 10h |

Sprint Results

O diagrama de caso de uso foi essencial para o desenvolvimento e planejamento da nossa aplicação. Ele ajudou a definir as funcionalidades principais da tela de entrada, representando claramente as interações do usuário com o sistema. O diagrama foi uma referência visual importante para garantir que cada funcionalidade essencial, como login, ajuste de fonte e contraste, estivesse contemplada e implementada de maneira alinhada com os requisitos de acessibilidade e usabilidade.

Com base no design proposto e nas necessidades do projeto, construímos uma interface intuitiva e acessível que funciona como o ponto inicial de contato para os usuários. Esta tela foi projetada para comunicar a proposta da plataforma de maneira clara, destacando o foco.

O código mostra a estrutura de componentes do React, utilizando Tailwind CSS para o estilo visual, o que nos permitiu organizar a disposição dos elementos de forma eficiente. Definimos um título que resume o propósito do sistema, seguido por um subtítulo que descreve brevemente o objetivo, garantindo que o usuário compreenda rapidamente a função da plataforma. Além disso, implementamos um botão de login com um design chamativo, facilitando o acesso à plataforma.

Para complementar, adicionamos uma imagem que reforça a mensagem. A imagem é carregada dinamicamente e adaptada ao tema selecionado, representando o aspecto de gerenciamento de estoque do sistema com ajuste de contraste conforme a necessidade, o que aprimora a acessibilidade visual. Essa implementação reforça a identidade do sistema, alinhando-se aos objetivos do projeto e às necessidades dos usuários.

Em resumo, a criação desta tela inicial foi guiada pela necessidade de oferecer uma experiência amigável e funcional, mantendo o foco no público-alvo do projeto e garantindo uma boa usabilidade desde o primeiro contato.

Telas Produzidas

O que implementamos na sprint

Durante essa sprint, implementamos a tela de entrada do sistema com uma estrutura técnica voltada para uma experiência de usuário intuitiva e acessível.

1. Estrutura do Layout: Utilizamos uma estrutura em Flexbox para organizar os elementos na tela de entrada de forma responsiva. Com a classe `flex`, alinhamos o conteúdo de forma centralizada vertical e horizontalmente, proporcionando uma apresentação harmoniosa e clara para o usuário.

2. Componentização do Conteúdo: Implementamos um componente principal `LandingPage` com elementos de cabeçalho (`<h1>`) e parágrafo (`<p>`) que informam ao usuário sobre as funcionalidades da plataforma. Utilizamos classes de estilo como `text-secondary`, `font-bold` e `text-5xl` para formatar o texto de forma destacada e legível.

3. Botão de Login: Criamos um botão "Fazer login" com a classe `bg-primary` para indicar a ação principal de forma visível. Esse botão possui efeitos visuais como `hover:bg-hoverButton` e `hover:scale-105` para realçar a interatividade, além de uma transição suave com `transition-colors` para melhorar a experiência de uso.

4. Carregamento Dinâmico de Imagem: Adicionamos uma imagem (`fotoEntradaSistema`) que representa o contexto da plataforma. A imagem é carregada de forma dinâmica através do `src` do caminho da pasta de assets, e seu contraste é ajustado com base no tema selecionado, utilizando uma condição que alterna entre modos de `grayscale` e `high-contrast`. Essa abordagem de tema condicional é realizada através do uso do contexto (`ThemeContext`) para verificar a preferência do usuário.

5. Acessibilidade Visual: Aplicamos classes de Tailwind CSS para controle de acessibilidade, ajustando o contraste da imagem e garantindo que o conteúdo textual seja legível. A imagem possui um `alt` descritivo para auxiliar usuários de tecnologias assistivas, reforçando o compromisso com a acessibilidade.

Essas implementações técnicas possibilitaram uma tela de entrada que é tanto visualmente atraente quanto funcional, oferecendo uma experiência de usuário intuitiva e com foco na acessibilidade e usabilidade.

Funcionalidades Não Implementadas

Durante essa sprint, algumas funcionalidades adicionais foram deixadas de lado para priorizar a criação da tela de entrada básica e garantir que os elementos principais da interface estivessem prontos. Abaixo estão as funcionalidades não implementadas, juntamente com suas justificativas:

1. Autenticação e Autorização de Usuários

Como o objetivo principal dessa sprint foi construir a interface inicial e as funcionalidades básicas da tela de entrada, a implementação de autenticação e autorização foi adiada. A autenticação exigiria a adição de lógica para controle de permissões e gerenciamento de sessão, o que adicionaria uma camada extra de complexidade. Dessa forma, decidimos focar primeiro na estrutura da interface e deixar esse aspecto para uma sprint futura, quando a base do sistema estiver mais estável.

2. Estilização para Diversos Dispositivos e Navegadores

Embora o layout atual utilize Flexbox para um comportamento responsivo, uma verificação completa para garantir compatibilidade com diversos dispositivos e navegadores ainda não foi realizada. Como estamos na fase inicial da criação da interface, a estilização mais detalhada e testes para garantir a experiência em diferentes resoluções serão abordados em uma sprint posterior.

3. Feedback Visual de Erro e Sucesso

Neste momento, o botão de login e a imagem foram configurados de forma básica. No entanto, a exibição de mensagens de erro (como credenciais incorretas) ou confirmação de sucesso na navegação ainda não foi implementada. Para simplificar e focar na construção da interface básica, deixamos a adição de feedback visual para as próximas sprints, quando a funcionalidade de autenticação e o sistema de mensagens estiverem prontos.

4. Configurações de Acessibilidade Avançada

Embora tenhamos implementado algumas medidas básicas de acessibilidade (como ajuste de contraste na imagem), uma configuração avançada, que incluiria funcionalidades como navegação por teclado e verificação de acessibilidade para leitores de tela, ainda não foi realizada. Isso será tratado em sprints futuras para garantir que a plataforma seja totalmente acessível para usuários com diferentes necessidades.

5. Integração com Back-End para Recuperação de Dados Dinâmicos

No momento, a tela de entrada é uma página estática, e a integração com o back-end para exibir dados dinâmicos ou informações personalizadas não foi implementada. Como o foco foi na criação da estrutura visual, a integração com o back-end será feita em futuras sprints, quando as APIs e a lógica de dados estiverem mais completas.

Essas funcionalidades foram adiadas para garantir que pudéssemos focar no desenvolvimento de uma tela de entrada funcional e visualmente atraente. Em futuras sprints, a adição dessas funcionalidades trará mais robustez e flexibilidade à plataforma, alinhando-se às necessidades de acessibilidade, segurança e experiência do usuário.

Aprendizados

Durante essa sprint, aprendemos a importância de priorizar funcionalidades essenciais, o que nos ajudou a entregar uma interface funcional no prazo. A colaboração constante entre a equipe facilitou a resolução de problemas e alinhou nossas expectativas para a tela de entrada. Implementar a troca de tema e focar na acessibilidade reforçou a necessidade de componentes adaptáveis e inclusivos. Além disso, manter o código organizado e bem documentado foi crucial para o entendimento entre os membros e para a manutenção futura. Esses aprendizados servirão para melhorar nossas próximas entregas e aumentar a qualidade do projeto.

Sprint 04 realizadas no Azure pelo grupo: